Levantamiento de información, para definir  los procedimientos para el despliegue del proyecto Satélite Light

Definición

Alcance de lo que el negocio quiere

Roles

- Funcionalidad de la herramienta: Ana Maria Olarte y Sandra Salazar – Área de Soporte y Posventa

- Despliegue: Ana Maria y Sandra Salazar  con copia a Nora Zuluaga y German Ortiz

Procedimiento:

Elaborar check list para verificación de información de la eds. (Entrega de borrador para aprobación, el 4 de Febrero de 2013)

Informar con 1 semana de anticipación el requerimiento de una nueva eds.

Al momento de requerir la programación de una eds IA entregaría después de comunicar la solicitud el check list acompañado de una cotización  (costo de equipos mas instalaciones) sin  incluir los viáticos en un periodo máximo de 2 días hábiles, posterior a la aprobación,  IA  acuerda la fecha de instalación, la cual no puede ser superior a  8 días. IA no requiere de personal de Terpel de forma física para instalaciones, las  configuraciones pueden realizarse de manera remota y adicionalmente  pueden realizarse con anterioridad antes de realizar la visita a la eds.

IA requiere con anterioridad el código interno de la eds Terpel, para ser configurado en el servidor de IA.  El tiempo estimado de un sistema de impresión en una eds es de 2 horas (siempre y cuando el surtidor se encuentre en perfectas condiciones), 2 horas para instalación de software en oficina 2 horas y capacitación 2 horas (solo en MC).  El cliente debe firmar la orden de servicio de IA.

Cuando se culmine la instalación es conveniente que el jefe de zona realice una inspección.

Una vez realizada la instalación IA entregará el informe de instalación con la cotización completa (incluidos los costos de viáticos) para que la OT envíe la orden de compra respectiva, la cual debe ser entregada en un tiempo máximo de xxx

Entregar Feb 4 un check list para aprobación de Terpel : Solicitar fotos de los equipos, informar número de islas, número de surtidores, informar sobre sistema actual, razón social exacta, Nit, dirección, teléfono, marca y referencias de surtidores, estado de los surtidores, revisar que cuente con PC y que cumpla con las recomendaciones mínimas.

Definir procedimiento para realización de pruebas

Documentación y verificación de  pruebas

Pendiente por definir plan de contingencia.  Inicialmente se planteo que se realizaría una llamada a la mesa de ayuda para solicitar un código de autorización, que se ingresaría al panel, falto definir el algorismo para que este número de autorización para que cuando se restablezca la comunicación se sincronice la venta.

Entregables

Manuales y videos: compromiso de entrega del primer modelo de manual para Terpel – Feb 11 de 2013

Contrato de Mantenimiento

Preventivo: Determinar si lo paga el cliente o Terpel

Correctivo: Determinar si lo paga el cliente o Terpel

Los costos del cliente son: PC, mantenimiento de PC , mantenimiento de surtidores e  internet

Determinar a quien recibe la llamada.

Soporte Telefónico: se sugiere que el cliente que paga Dominus contacte a IA

Definir plan de contingencia

Especificar costos de la línea de soporte (compromiso de entrega de listado de consultas frecuentes, informando si requieren solución o capacitación a  Febrero 4 de 2013)

Se enviará correo a Daniel informando los mensajes que aparecen en el panel, e igualmente el nos enviará el listado de códigos de la OT (compromiso de ambas partes Febrero 4 de 2013)

Determinar cómo sería el proceso si un mismo cliente realiza consumos tanto de forma independiente como con MC, no es posible utilizar el mismo validador, es posible configurar el cliente con los mismos datos, pero con la utilización de medios de validación independientes (ej. Otro i-button, tarjeta RFID, banda magnética, etc. adicionalmente debe llevar un código diferente)  revisar la posibilidad de bloquearlo si ya pertenece a MC.  Determinar  que la consulta se haga primero en MC.

Terpel contara con un servidor exclusivo para su operación, actualmente está en servidor de IA.