OT -0002

Medellín, Enero 25 de 2013

ASUNTO: Reunión oficinas IA

PARTICIPANTES: Edwin Fernando Lota – ORGANIZACIÓN TERPEL

Nora Zuluaga Gómez – INGENIERIA APROPIADA

Germán Ortiz – INGENIERIA APROPIADA

TEMAS TRATADOS:

CONTRATO TERPEL – IA

Cambio  Persona encargada de notificaciones en Terpel

Se realizó cambio de listado de estaciones

Falta Anexo de Políticas de Gestión de la Información (Juanita Agamez)

Se entregan 2 originales firmados a Edwin Lota, quedamos a la espera de la devolución con firma de la OT para IA

CIERRE PILOTO  EDS ITAGUI

Se pone al Sr. Edwin Fernando Lota López al tanto de lo programado en la teleconferencia de Enero 23 de 2013.

Jairo Ordoñez, Martha Lucía Romero, Mario Yepes, Germán Ortiz, Nora Zuluaga:

Se incluyo a Daniel Jaramillo en el proceso, ya que algunos de los inconvenientes presentados en la validación de clientes ha sido para revisar cupos y autorizaciones de los clientes (lo cual no es un error).
Estamos haciendo pruebas para la liberación de autorizaciones represadas, en el momento se hacen manual.
Paro los cierres de venta del día se han realizado cambios importante, se estaba cerrando por panel, ahora es por eds; desarrollo grande con nuevos parámetros, estamos en un 50%, se podrían hacer pruebas a partir del Martes 29 de Enero de 2013, para  probar y afinar durante el resto de la semana. Pruebas final 8 de Febrero con la visita de la OT.
Actualmente IA está enviando las vetas de Diciembre y Enero (procedimiento que será finalizado el 25 de Enero)
Registro de isleros: actualmente llegan ventas sin información de isleros, se crearon los isleros en la base de datos de IA y a partir del 24 de Enero se habilita este servicio a la eds.
Se busca que la admón. de eds Itagui tenga claridad para identificar los problemas presentados, para  saber cuál es la persona a la cual debe contactar, Terpel o IA. Se solicita  a Catalina Molina  un resumen diario, informando textos completos, copias de recibos, etc. para realizar esta revisión.
Jairo consulta sobre las pruebas de seguridad a Carlos Zambrano; Terpel ya había realizado una primera revisión, Terpel informa que solicitará nuevas pruebas después de los cambio realizados, IA esperará el informe.

IA enviará carta de autorización al Sr. Carlos Zambrano, solicitando pruebas de vulnerabilidad del servidor de IA.

Próxima revisión del Proyecto: Teleconferencia Miércoles 30 de Enero de 11:00 a 11:30 AM

PILOTO EDS ORTES: Presentar cotización a la ORGANIZACIÓN TERPEL

EQUIPO EN PRUEBA PARA EDS APOSENTOS – PARALELO CON SATELITE : Contactar a Zoraida Caro, para coordinar el montaje.

REVISION DE CLIENTES TERPEL:

Se actualiza listado de eds para el contrato; se acuerda separar listado de eds propuestas por Terpel y lista de eds Terpel que cuentan algunos equipos de IA; entregaremos listado actualizado, informando los costos que requiere cada una de estas eds para participar en el programa de Movilidad Corporativa de la OT.

DEFINICION MODELO DE TRABAJO PARA DESPLIEGUE DEL PROYECTO:  Se acuerda la visita a oficinas de IA los días 29 y 30 de Enero del año en curso,  del Sr.  Daniel Jaramillo ( persona designada por la OT para este proyecto) en conjunto con el IA realizará la definición del modelo de trabajo y los procedimientos adecuados para la implementación del mismo.

PROPUESTA DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION PARA EDS (OPERADORA):

IA se encargará de contactar al nuevo gerente de tecnología de la ORGANIZACIÓN TERPEL, manifestando su interés y solicitando la participación en este proyecto.

PRESENTACION DE NUEVO PRODUCTO: LECTOR DE I-BUTTON INALAMBRICO: IA enviará cotización de este producto, así como de algunos accesorios: I-button, soporte de I-button, Base de I-button y extensión de I-button